CMC UNIVERSITY

TIỂU LUẬN/ BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

| Giảng viên giảng dạy: | Nguyễn Việt Hưng |
| --- | --- |
| Nhóm trưởng: | Dương Văn Đức (BIT250082) |
| Thành viên: | Nguyễn Minh Đức (BIT250086) |
|  | Nguyễn Đức Thành Đạt (BIT250071) |
|  | Phạm Văn Hiệp (BIT250132) |
|  | Nguyễn Thành Đạt (BIT250068) |
| Ngành: | Công nghệ thông tin |
| Mã lớp học phần: | N07 |

Hà Nội, 2026

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: WEBSITE QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

MỤC LỤC

1. Giới thiệu tổng quan dự án

2. Phân tích nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4. Thiết kế kiến trúc và API

5. Kế hoạch triển khai theo Sprint và tiến độ dự án

6. Phân công nhiệm vụ 5 thành viên

7. Kiểm thử, bảo mật và sử dụng AI có trách nhiệm

8. Kết quả dự kiến, hạn chế và hướng phát triển

9. Kết luận

Tài liệu tham khảo

Ghi chú về phạm vi báo cáo: nội dung được tổng hợp từ các tệp dự án nhóm cung cấp. Các sprint, bảng dữ liệu và API được trình bày như kế hoạch/thiết kế của dự án; nhóm cần cập nhật trạng thái hoàn thành, minh chứng GitHub và kết quả kiểm thử theo thực tế trước khi nộp.

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Đặt vấn đề

Quản lý quán cà phê bao gồm nhiều hoạt động liên quan chặt chẽ với nhau: quản lý thực đơn và giá bán, tiếp nhận đơn hàng, thanh toán, lập hóa đơn, theo dõi nguyên liệu, nhập hàng, phân công nhân viên và tổng hợp doanh thu. Nếu các hoạt động này được ghi chép thủ công hoặc xử lý bằng nhiều công cụ rời rạc, quán có thể gặp khó khăn khi tính tiền, kiểm soát nguyên liệu, theo dõi trạng thái đơn và đối chiếu doanh thu.

Website quản lý quán cà phê được đề xuất như một nền tảng tập trung nhằm số hóa các nghiệp vụ trên. Hệ thống hướng tới giảm thao tác lặp lại, hạn chế sai sót trong bán hàng, tăng khả năng kiểm soát tồn kho và cung cấp dữ liệu rõ ràng để người quản lý đưa ra quyết định.

1.2. Mục tiêu hệ thống

Xây dựng website quản lý tập trung các hoạt động kinh doanh cơ bản của quán cà phê.

Quản lý tài khoản, vai trò và quyền truy cập theo trách nhiệm của từng người dùng.

Quản lý danh mục, món, giá bán và trạng thái kinh doanh.

Hỗ trợ tạo đơn hàng, cập nhật món, tính tiền, thanh toán, lập hóa đơn và xử lý hủy/hoàn tiền theo quy tắc nghiệp vụ.

Quản lý nguyên liệu, công thức pha chế, lịch sử kho, nhà cung cấp và phiếu nhập hàng.

Hỗ trợ quản lý khuyến mãi, nhân viên, ca làm việc và báo cáo kinh doanh theo phạm vi triển khai.

Tổ chức mã nguồn theo Modules để dễ bảo trì, kiểm thử và phát triển theo từng Sprint.

1.3. Đối tượng sử dụng

| Đối tượng | Vai trò và nhu cầu chính |
| --- | --- |
| Quản trị viên | Quản lý tài khoản, vai trò, quyền truy cập và cấu hình hệ thống. |
| Chủ quán / Quản lý | Quản lý thực đơn, giá, nguyên liệu, nhà cung cấp, nhân viên, khuyến mãi và theo dõi báo cáo. |
| Nhân viên | Tiếp nhận yêu cầu gọi món, tạo đơn, cập nhật trạng thái, xử lý thanh toán và thực hiện nghiệp vụ được phân quyền. |
| Khách hàng | Có thể xem thực đơn, chọn món và đặt hàng trực tuyến nếu phạm vi website có triển khai chức năng này; không nhất thiết phải có tài khoản trong mô hình quản lý nội bộ. |

1.4. Phạm vi dự án

Theo tài liệu nhóm cung cấp, hệ thống được chia thành bốn Sprint, bao gồm tài khoản và thực đơn; đơn hàng, thanh toán và hóa đơn; kho nguyên liệu, công thức và nhập hàng; khuyến mãi, nhân sự và báo cáo. Phạm vi này hướng tới một website quản lý nghiệp vụ tương đối đầy đủ cho quán cà phê.

| Nhóm chức năng | Phạm vi chính |
| --- | --- |
| Tài khoản và thực đơn | Đăng nhập/đăng xuất, quản lý tài khoản, vai trò, quyền, danh mục và món. |
| Bán hàng | Tạo đơn, cập nhật chi tiết đơn, quản lý trạng thái, thanh toán, hóa đơn, hủy đơn và hoàn tiền. |
| Kho và nhập hàng | Quản lý nguyên liệu, định lượng công thức, giao dịch kho, nhà cung cấp và phiếu nhập. |
| Khuyến mãi và báo cáo | Quản lý chương trình khuyến mãi, thống kê doanh thu, đơn hàng, món bán chạy, thanh toán, hoàn tiền, tồn kho và chi phí nhập. |
| Nhân sự | Quản lý hồ sơ nhân viên, ca làm và lịch phân công nếu nhóm triển khai trong Sprint 4. |

1.5. Giá trị dự kiến

Giá trị chính của hệ thống là kết nối các nghiệp vụ thành một luồng dữ liệu thống nhất. Đơn hàng là cơ sở để xử lý thanh toán và hóa đơn; công thức pha chế hỗ trợ tính lượng nguyên liệu tiêu hao; phiếu nhập và giao dịch kho giúp theo dõi biến động nguyên liệu; dữ liệu giao dịch là cơ sở để tạo báo cáo. Việc liên kết này giúp hạn chế chênh lệch dữ liệu giữa các bộ phận.

2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Các quy trình nghiệp vụ chính

| Nghiệp vụ | Quy trình tóm tắt | Quy tắc cần bảo đảm |
| --- | --- | --- |
| Tài khoản và phân quyền | Tạo tài khoản, đăng nhập, xác định vai trò và cho phép truy cập chức năng phù hợp. | Người dùng chỉ thực hiện thao tác được cấp quyền; tài khoản nhân viên nghỉ việc không tiếp tục hoạt động. |
| Thực đơn | Tạo danh mục, thêm món, sửa thông tin/giá và bật hoặc ngừng kinh doanh. | Giá và trạng thái món được backend kiểm tra; thao tác quản trị chỉ dành cho người có quyền. |
| Đơn hàng | Chọn món, số lượng, ghi chú; hệ thống kiểm tra món và tính tổng tiền; lưu đơn và trạng thái. | Đơn phải có ít nhất một món hợp lệ; lưu giá bán tại thời điểm đặt; không xóa tùy tiện giao dịch đã phát sinh. |
| Thanh toán và hóa đơn | Tạo giao dịch, xác nhận thanh toán, lập hóa đơn; ghi nhận hủy hoặc hoàn tiền nếu có. | Chỉ ghi nhận thành công khi xác nhận hợp lệ; phân biệt trạng thái đơn với trạng thái thanh toán. |
| Kho nguyên liệu | Khai báo nguyên liệu, định lượng công thức, ghi nhận nhập/xuất/điều chỉnh và cảnh báo tồn thấp. | Mỗi thay đổi kho cần có lý do/lịch sử; số lượng tiêu hao dựa trên công thức và số món thực tế. |
| Nhập hàng | Quản lý nhà cung cấp, lập phiếu nhập và xác nhận hàng nhận được. | Chỉ cập nhật tồn kho sau khi phiếu nhập được xác nhận hợp lệ. |
| Khuyến mãi | Tạo mã, thiết lập thời gian, mức giảm, điều kiện và phạm vi áp dụng. | Backend xác minh hiệu lực, giới hạn sử dụng và mức giảm; quy định rõ việc kết hợp nhiều khuyến mãi. |
| Báo cáo | Tổng hợp doanh thu, đơn hàng, món bán chạy, nhập hàng, tồn kho và khuyến mãi. | Doanh thu dựa trên giao dịch thanh toán hợp lệ và quy tắc hoàn tiền, không đồng nhất với tổng đơn đã tạo. |
| Nhân sự | Quản lý hồ sơ, chức vụ, trạng thái làm việc, ca và lịch phân công. | Chỉ người có quyền xem/sửa thông tin; không phân công ca bị trùng nếu quy định không cho phép. |

2.2. Quy trình vận hành tổng thể

Bước 1: Quản lý khai báo tài khoản, nhân viên, thực đơn, giá bán, công thức pha chế và nguyên liệu.

Bước 2: Nhân viên tiếp nhận yêu cầu gọi món và tạo đơn hàng.

Bước 3: Backend kiểm tra món, số lượng, giá, khuyến mãi và tính tổng tiền.

Bước 4: Đơn hàng được xác nhận và chuyển sang khâu pha chế theo trạng thái nghiệp vụ.

Bước 5: Nhân viên thực hiện thanh toán theo phương thức được lựa chọn; hệ thống ghi nhận kết quả giao dịch hợp lệ.

Bước 6: Quán hoàn thành pha chế, giao món và cung cấp hóa đơn.

Bước 7: Hệ thống cập nhật trạng thái đơn, thanh toán và lượng nguyên liệu tiêu hao theo quy trình đã thiết lập.

Bước 8: Quản lý xem báo cáo doanh thu, tình hình tồn kho, nhập hàng và hoạt động kinh doanh.

Lưu ý: tài liệu nghiệp vụ cho biết khách có thể thanh toán trước hoặc sau khi pha chế tùy mô hình phục vụ. Thời điểm xuất nguyên liệu cần theo quy trình tiêu hao thực tế hoặc quy định xuất kho mà nhóm thống nhất.

2.3. Yêu cầu chức năng

FR01 – Tài khoản: đăng nhập, đăng xuất, xem thông tin tài khoản, tạo/sửa/khóa tài khoản và quản lý vai trò, quyền.

FR02 – Thực đơn: quản lý danh mục, thêm/xem/sửa món, tìm kiếm món và bật/ngừng kinh doanh.

FR03 – Đơn hàng: tạo đơn, xem danh sách/chi tiết, cập nhật danh sách món khi được phép, cập nhật trạng thái và hủy đơn có lý do.

FR04 – Thanh toán và hóa đơn: tạo giao dịch, xem lịch sử thanh toán, xác nhận giao dịch, ghi nhận hoàn tiền, xem và in hóa đơn.

FR05 – Kho: quản lý nguyên liệu, xem tồn kho, cảnh báo tồn thấp, ghi nhận điều chỉnh/xuất kho và xem lịch sử kho.

FR06 – Công thức và nhập hàng: thiết lập công thức món, theo dõi lịch sử công thức, quản lý nhà cung cấp, lập/sửa/xác nhận/hủy phiếu nhập theo điều kiện.

FR07 – Khuyến mãi: tạo/sửa/bật tắt chương trình, kiểm tra mã và thống kê lượt sử dụng.

FR08 – Báo cáo: doanh thu theo thời gian, số lượng đơn, món bán chạy, thanh toán, hoàn tiền, tồn kho, chi phí nhập và hiệu quả khuyến mãi.

FR09 – Nhân sự (nếu triển khai): quản lý hồ sơ nhân viên, ca làm việc và lịch phân ca.

2.4. Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Yêu cầu | Định hướng thực hiện |
| --- | --- | --- |
| NFR01 | Bảo mật | Xác thực người dùng, kiểm tra quyền ở backend, lưu mật khẩu dạng hash và bảo vệ thông tin cấu hình trong .env. |
| NFR02 | Toàn vẹn dữ liệu | Dùng PK/FK, UNIQUE, NOT NULL và CHECK phù hợp; dùng transaction cho thao tác nhiều bảng khi cần. |
| NFR03 | Tính chính xác | Backend tự tính giá, giảm giá, tổng tiền và kiểm tra giao dịch thay vì tin dữ liệu tính sẵn từ frontend. |
| NFR04 | Dễ sử dụng | Giao diện HTML/CSS có bố cục nhất quán, thông báo rõ và phù hợp các nhóm người dùng. |
| NFR05 | Bảo trì | Tách module theo nghiệp vụ; routes.py xử lý HTTP, service.py chứa logic nghiệp vụ. |
| NFR06 | Khả năng mở rộng | Có thể bổ sung chức năng theo module mà hạn chế ảnh hưởng đến phần khác. |
| NFR07 | Khả năng kiểm thử | Tổ chức test cho các chức năng xác thực, thực đơn, đơn hàng và mở rộng theo từng Sprint. |

2.5. Quy tắc nghiệp vụ chung

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| QD01 | Mỗi tài khoản chỉ được thực hiện chức năng phù hợp với quyền được cấp. |
| QD02 | Backend phải kiểm tra giá bán, số lượng, tổng tiền và mức giảm giá. |
| QD03 | Đơn hàng phải có ít nhất một món hợp lệ. |
| QD04 | Đơn hàng lưu giá bán của món tại thời điểm giao dịch để giữ lịch sử. |
| QD05 | Chỉ ghi nhận thanh toán thành công khi có kết quả xác nhận hợp lệ. |
| QD06 | Mọi thay đổi tồn kho phải có nguyên nhân và lịch sử giao dịch. |
| QD07 | Đơn hàng bị hủy phải xử lý trạng thái thanh toán và nguyên liệu theo thực tế. |
| QD08 | Dữ liệu giao dịch đã phát sinh không được xóa tùy tiện. |
| QD09 | Chỉ người có quyền mới được sửa thực đơn, giá bán, công thức và dữ liệu quản lý. |
| QD10 | Báo cáo doanh thu phải dựa trên dữ liệu giao dịch và quy tắc doanh thu đã thống nhất. |

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Công nghệ và nguyên tắc thiết kế

Theo tài liệu nhóm cung cấp, hệ quản trị cơ sở dữ liệu được chọn là Microsoft SQL Server. Dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ, sử dụng khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và các ràng buộc như UNIQUE, NOT NULL, CHECK và IDENTITY để hỗ trợ tính toàn vẹn. Các trường tiền tệ sử dụng DECIMAL(18,2); số lượng nguyên liệu có thể dùng DECIMAL(18,3) để phù hợp đơn vị định lượng.

Mỗi bảng có khóa chính phù hợp và các khóa ngoại tham chiếu đến bản ghi hợp lệ.

Không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần; trường MatKhauHash lưu giá trị băm mật khẩu.

Giá bán tại thời điểm đặt hàng được lưu trong ChiTietDonHang để lịch sử hóa đơn không thay đổi khi giá thực đơn cập nhật.

Dữ liệu giao dịch đã phát sinh cần được lưu vết; việc hủy hoặc hoàn tiền nên thể hiện bằng trạng thái và bản ghi nghiệp vụ phù hợp.

Tồn kho chỉ thay đổi sau nghiệp vụ nhập, xuất hoặc điều chỉnh hợp lệ; cần ghi lại số lượng trước/sau và lý do.

Các thao tác liên quan đến nhiều bảng cần xem xét sử dụng transaction để tránh dữ liệu cập nhật dở dang.

3.2. Các nhóm bảng dữ liệu

| Nhóm dữ liệu | Các bảng được liệt kê trong tài liệu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Tài khoản và phân quyền | VaiTro, Quyen, VaiTroQuyen, TaiKhoan | Xác thực và kiểm soát quyền truy cập. |
| Thực đơn | DanhMuc, Mon | Quản lý danh mục và thông tin món. |
| Bán hàng | DonHang, ChiTietDonHang | Lưu đơn và từng món trong đơn. |
| Thanh toán | ThanhToan, HoaDon, HoanTien | Lưu giao dịch, hóa đơn và hoàn tiền. |
| Kho và công thức | NguyenLieu, CongThuc, LichSuKho | Theo dõi tồn kho, định lượng và lịch sử biến động. |
| Nhập hàng | NhaCungCap, PhieuNhap, ChiTietPhieuNhap | Quản lý nguồn cung và các lần nhập nguyên liệu. |
| Khuyến mãi | KhuyenMai, SuDungKhuyenMai | Thiết lập chương trình và ghi nhận áp dụng. |
| Nhân sự | NhanVien, CaLamViec, LichLamViec | Quản lý hồ sơ nhân viên và lịch làm việc. |

Lưu ý đối chiếu tài liệu: tệp danh sách bảng ghi tổng cộng đề xuất 26 bảng, nhưng phần mô tả chi tiết hiện thể hiện các bảng từ VaiTro đến LichLamViec (22 bảng). Nhóm cần bổ sung hoặc xác nhận bốn bảng còn lại trong thiết kế cơ sở dữ liệu chính thức trước khi chốt số lượng bảng.

3.3. Một số bảng tiêu biểu

| Bảng | Trường tiêu biểu | Ràng buộc / ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| TaiKhoan | TaiKhoanID, VaiTroID, HoTen, Email, MatKhauHash, TrangThai | TaiKhoanID là PK; VaiTroID là FK; Email UNIQUE; mật khẩu được băm. |
| Mon | MonID, DanhMucID, TenMon, GiaBan, TrangThai | MonID là PK; DanhMucID liên kết danh mục; giá bán dùng DECIMAL(18,2). |
| DonHang | DonHangID, TaiKhoanID, MaDonHang, ThoiGianDat, TongTien, GiamGia, ThanhTien, TrangThai | MaDonHang UNIQUE; TaiKhoanID có thể NULL nếu cho phép mua trực tiếp. |
| ChiTietDonHang | ChiTietDonHangID, DonHangID, MonID, TenMon, DonGia, SoLuong, ThanhTien | Liên kết đơn với món; lưu tên và giá tại thời điểm đặt. |
| ThanhToan | ThanhToanID, DonHangID, MaGiaoDich, PhuongThuc, SoTien, TrangThai | Có thể có nhiều giao dịch cho một đơn khi giao dịch thất bại rồi thanh toán lại. |
| NguyenLieu | NguyenLieuID, TenNguyenLieu, DonViTinh, SoLuongTon, MucTonToiThieu | Theo dõi tồn và mức cảnh báo nguyên liệu thấp. |
| LichSuKho | LichSuKhoID, NguyenLieuID, TaiKhoanID, LoaiGiaoDich, SoLuongTruoc, SoLuongSau | Ghi lại ai thực hiện, loại giao dịch và biến động tồn kho. |
| PhieuNhap | PhieuNhapID, NhaCungCapID, TaiKhoanID, MaPhieuNhap, NgayNhap, TongTien, TrangThai | Lưu phiếu nhập và trạng thái xác nhận. |
| KhuyenMai | KhuyenMaiID, MaKhuyenMai, LoaiGiamGia, GiaTriGiam, NgayBatDau, NgayKetThuc | Mã duy nhất; kiểm tra thời gian và điều kiện áp dụng. |
| NhanVien | NhanVienID, TaiKhoanID, MaNhanVien, HoTen, ChucVu, TrangThai | MaNhanVien UNIQUE; có thể liên kết tài khoản. |

3.4. Sơ đồ ERD và quan hệ dữ liệu chính

Hình 3.1. Sơ đồ ERD tổng thể của website quản lý quán cà phê

VaiTro – TaiKhoan: một vai trò có thể được gán cho nhiều tài khoản.

VaiTro – Quyen: quan hệ nhiều-nhiều thông qua bảng VaiTroQuyen.

DanhMuc – Mon: một danh mục có thể chứa nhiều món.

DonHang – ChiTietDonHang: một đơn có nhiều dòng món; mỗi dòng tham chiếu một món.

DonHang – ThanhToan: một đơn có thể có nhiều lần giao dịch thanh toán.

DonHang – HoaDon: tài liệu thiết kế đặt một hóa đơn cho một đơn qua ràng buộc UNIQUE trên DonHangID.

ThanhToan – HoanTien: một giao dịch thanh toán có thể có bản ghi hoàn tiền tương ứng.

Mon – NguyenLieu: quan hệ nhiều-nhiều được biểu diễn qua CongThuc, kèm SoLuongCan.

NhaCungCap – PhieuNhap: một nhà cung cấp có thể gắn với nhiều phiếu nhập; PhieuNhap liên kết ChiTietPhieuNhap.

NhanVien – CaLamViec: quan hệ phân công theo lịch qua LichLamViec.

3.5. Kiểm tra thiết kế dữ liệu

Trước khi triển khai, nhóm nên đối chiếu mô hình ERD với các luồng nghiệp vụ. Cần xác nhận các trường bắt buộc, trạng thái được phép, quy tắc xóa hoặc vô hiệu hóa dữ liệu, quan hệ khóa ngoại và cách xử lý giao dịch thất bại. Tệp nguồn có nêu danh sách 26 bảng dự kiến, vì vậy ERD và schema.sql cuối cùng cần thống nhất với số lượng bảng được chọn.

4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ API

4.1. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ / cách tổ chức | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python + Flask | Tiếp nhận HTTP request, xác thực, phân quyền và xử lý nghiệp vụ. |
| Frontend | HTML + CSS; JavaScript khi cần | Hiển thị giao diện và gửi yêu cầu đến backend. |
| Cơ sở dữ liệu | Microsoft SQL Server | Lưu dữ liệu tài khoản, thực đơn, đơn hàng, thanh toán, kho và báo cáo. |
| Kiến trúc backend | Modules | Tách các nghiệp vụ thành module độc lập, thuận tiện bảo trì. |
| Giao tiếp | HTTP API; JSON khi phù hợp; tiền tố /api/v1 | Chuẩn hóa cách frontend trao đổi dữ liệu với backend. |

4.2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức theo ba lớp logic. Frontend hiển thị trang và nhận thao tác của người dùng. Backend Flask tiếp nhận yêu cầu qua route, kiểm tra dữ liệu và quyền, gọi service xử lý nghiệp vụ rồi truy cập SQL Server thông qua thành phần kết nối dữ liệu. Sau khi xử lý, backend trả kết quả và mã trạng thái HTTP phù hợp.

| Lớp / thành phần | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Frontend | HTML templates, CSS và JavaScript; hiển thị biểu mẫu, danh sách, trạng thái và thông báo. |
| Routes / API | Tiếp nhận request, đọc tham số, xác thực quyền cần thiết, gọi service và trả response. |
| Service | Thực hiện quy tắc nghiệp vụ như tính tiền, xác minh khuyến mãi, cập nhật trạng thái và tính lượng tiêu hao. |
| Database connection | Quản lý kết nối SQL Server và thao tác dữ liệu theo truy vấn được kiểm soát. |
| SQL Server | Lưu trữ dữ liệu có quan hệ, khóa và ràng buộc toàn vẹn. |

4.3. Cấu trúc thư mục

quanLyCaPhe/
├── app.py
├── requirements.txt
├── .env
├── README.md
├── api/
│   ├── index.py
│   ├── auth/        (routes.py, service.py)
│   ├── menu/        (routes.py, service.py)
│   ├── orders/      (routes.py, service.py)
│   ├── payments/    (routes.py, service.py)
│   ├── inventory/   (routes.py, service.py)
│   ├── suppliers/   (routes.py, service.py)
│   ├── promotions/ (routes.py, service.py)
│   └── reports/     (routes.py, service.py)
├── database/
│   ├── connection.py
│   ├── schema.sql
│   └── seed.sql
├── frontend/
│   ├── templates/ (layout, login, dashboard, accounts, menu, orders...)
│   └── static/   (css, js, images)
├── config/
│   └── settings.py
└── tests/
    ├── testAuth.py
    ├── testMenu.py
    └── testOrders.py

Ý nghĩa chính: app.py khởi tạo Flask; api/ chứa route và service theo nghiệp vụ; database/ chứa kết nối, schema và dữ liệu mẫu; frontend/ chứa giao diện; config/ lưu cấu hình; tests/ chứa kiểm thử; requirements.txt liệt kê thư viện; .env giữ thông tin cấu hình nhạy cảm; README.md hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

4.4. Nguyên tắc tổ chức Modules

Mỗi module đại diện cho một nhóm nghiệp vụ, chẳng hạn auth, menu, orders, payments, inventory, suppliers, promotions và reports.

routes.py chịu trách nhiệm nhận yêu cầu HTTP và trả phản hồi; service.py tập trung xử lý logic nghiệp vụ.

Các module được đăng ký tập trung qua api/index.py để dễ quản lý.

Các API cần bảo vệ phải xác thực người dùng và kiểm tra quyền trước khi thực hiện thao tác.

Backend kiểm tra dữ liệu đầu vào, tự tính các giá trị quan trọng và trả mã HTTP phù hợp.

Không để frontend tự quyết định quyền hạn hoặc tự xác nhận giao dịch thanh toán.

4.5. Thiết kế API theo module

Tài liệu nhóm cung cấp mô tả API theo tiền tố /api/v1 và chia thành bốn Sprint. Danh sách dưới đây là các API đại diện để làm rõ thiết kế; danh sách chi tiết đầy đủ nên được quản lý trong tài liệu API riêng của dự án.

| Sprint / module | Method | Endpoint | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 – auth | POST | /api/v1/auth/login | Đăng nhập. |
| S1 – auth | GET | /api/v1/auth/me | Lấy thông tin tài khoản hiện tại. |
| S1 – accounts | POST | /api/v1/accounts | Tạo tài khoản. |
| S1 – menu | GET | /api/v1/menu | Lấy danh sách món. |
| S1 – menu | POST | /api/v1/menu | Thêm món mới. |
| S1 – menu | GET | /api/v1/menu/search?q={tuKhoa} | Tìm kiếm món. |
| S2 – orders | POST | /api/v1/orders | Tạo đơn hàng. |
| S2 – orders | PATCH | /api/v1/orders/{donHangId}/status | Cập nhật trạng thái đơn. |
| S2 – orders | POST | /api/v1/orders/{donHangId}/cancel | Hủy đơn và ghi nhận lý do. |
| S2 – payments | POST | /api/v1/payments | Tạo giao dịch thanh toán. |
| S2 – payments | POST | /api/v1/payments/{thanhToanId}/refund | Ghi nhận/xử lý hoàn tiền. |
| S2 – invoices | GET | /api/v1/orders/{donHangId}/invoice | Lấy hóa đơn của đơn hàng. |
| S3 – inventory | GET | /api/v1/inventory/low-stock | Danh sách nguyên liệu sắp hết. |
| S3 – inventory | POST | /api/v1/inventory/adjustments | Điều chỉnh tồn kho có lý do. |
| S3 – recipes | PUT | /api/v1/recipes/{monId} | Tạo/cập nhật công thức. |
| S3 – suppliers | POST | /api/v1/purchase-receipts | Tạo phiếu nhập hàng. |
| S3 – suppliers | POST | /api/v1/purchase-receipts/{phieuNhapId}/confirm | Xác nhận nhập và cập nhật kho. |
| S4 – promotions | POST | /api/v1/promotions/validate | Kiểm tra mã khuyến mãi. |
| S4 – reports | GET | /api/v1/reports/revenue | Báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian. |
| S4 – reports | GET | /api/v1/reports/top-products | Thống kê món bán chạy. |
| S4 – employees | POST | /api/v1/employees | Tạo hồ sơ nhân viên nếu triển khai. |

4.6. Nguyên tắc xử lý API

Dùng tiền tố phiên bản /api/v1 để giữ quy ước endpoint nhất quán.

GET dùng tra cứu; POST tạo nghiệp vụ mới; PUT cập nhật tài nguyên; PATCH cập nhật một phần trạng thái; DELETE chỉ dùng khi nghiệp vụ cho phép.

Kiểm tra kiểu dữ liệu, trường bắt buộc, giới hạn số lượng và quyền truy cập ở backend.

Chuẩn hóa phản hồi JSON và mã HTTP để frontend dễ xử lý thành công hoặc lỗi.

Tách trạng thái đơn hàng và trạng thái thanh toán; không ghi nhận thanh toán thành công chỉ dựa trên dữ liệu frontend gửi lên.

Với giao dịch ảnh hưởng nhiều bảng, cần xử lý nguyên tử để tránh trạng thái không nhất quán.

5. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO SPRINT VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

5.1. Tổng quan bốn Sprint

| Sprint | Phạm vi | Bảng dữ liệu dự kiến theo tài liệu | API theo danh sách | Đầu ra mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tài khoản, phân quyền, danh mục và thực đơn. | 6 bảng | 21 API | Đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản, danh mục và món. |
| Sprint 2 | Đơn hàng, thanh toán, hóa đơn và hoàn tiền. | 5 bảng | 17 API | Luồng bán hàng từ tạo đơn đến giao dịch và hóa đơn. |
| Sprint 3 | Nguyên liệu, công thức, kho, nhà cung cấp và nhập hàng. | 6 bảng | 25 API | Theo dõi tồn kho, cảnh báo tồn thấp, định lượng và nhập hàng. |
| Sprint 4 | Khuyến mãi, báo cáo và nhân sự nếu triển khai. | Các bảng khuyến mãi/nhân sự theo phạm vi | 27 API | Báo cáo kinh doanh và chức năng hỗ trợ quản lý. |

Tổng số API trong danh sách là 90 (21 + 17 + 25 + 27). Tài liệu mô tả tổng số 26 bảng dự kiến, nhưng số lượng bảng cần được đối chiếu lại với schema cuối cùng vì phần danh sách chi tiết hiện chỉ thể hiện 22 bảng.

5.2. Sprint 1 – Tài khoản và thực đơn

Mục tiêu: hoàn thành xác thực tài khoản, phân quyền, quản lý tài khoản, danh mục và thực đơn. Sprint này dự kiến có 6 bảng và 21 API.

Xây dựng vai trò, quyền và quan hệ vai trò – quyền.

Xây dựng chức năng đăng nhập, đăng xuất, xem thông tin tài khoản, tạo/sửa/khóa tài khoản.

Quản lý danh mục và món: thêm, xem, sửa, tìm kiếm và bật/ngừng kinh doanh.

Kiểm tra dữ liệu đầu vào và giới hạn thao tác theo quyền.

Đầu ra cần kiểm tra: người dùng đăng nhập được theo quyền; quản lý có thể tạo danh mục, thêm món, sửa giá và cập nhật trạng thái kinh doanh.

5.3. Sprint 2 – Đơn hàng, thanh toán và hóa đơn

Mục tiêu: hoàn thiện quy trình bán hàng từ lúc tạo đơn đến khi thanh toán và lập hóa đơn. Sprint này dự kiến có 5 bảng và 17 API.

Tạo đơn hàng, lưu chi tiết món, số lượng, ghi chú, giá tại thời điểm giao dịch và tổng tiền.

Cho phép cập nhật danh sách món khi đơn còn ở trạng thái được sửa; hỗ trợ cập nhật trạng thái và hủy đơn có lý do.

Tạo giao dịch, xác nhận thanh toán hợp lệ, tra cứu lịch sử thanh toán và xử lý hoàn tiền.

Xem và xuất nội dung hóa đơn để in.

Đầu ra cần kiểm tra: tổng tiền được backend tính; chống ghi nhận thanh toán trùng; trạng thái đơn và trạng thái thanh toán được quản lý riêng.

5.4. Sprint 3 – Kho nguyên liệu, công thức và nhập hàng

Mục tiêu: quản lý nguyên liệu, công thức pha chế, biến động kho, nhà cung cấp và phiếu nhập hàng. Sprint này dự kiến có 6 bảng và 25 API.

Tạo và cập nhật hồ sơ nguyên liệu, theo dõi số lượng tồn và mức tồn tối thiểu.

Ghi lịch sử nhập, xuất và điều chỉnh; lưu số lượng trước/sau, người thực hiện và lý do.

Khai báo công thức theo món và định lượng nguyên liệu cần dùng.

Quản lý nhà cung cấp, lập phiếu nhập, sửa phiếu khi chưa xác nhận, xác nhận nhận hàng và cập nhật kho.

Đầu ra cần kiểm tra: tồn kho chỉ thay đổi khi nghiệp vụ nhập/xuất/điều chỉnh được ghi nhận hợp lệ.

5.5. Sprint 4 – Khuyến mãi, báo cáo và nhân sự

Mục tiêu: bổ sung công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, thống kê và quản lý nhân sự nếu nằm trong phạm vi triển khai. Sprint này có 27 API trong danh sách.

Tạo/sửa/bật/tắt chương trình khuyến mãi, kiểm tra mã và thống kê lượt sử dụng.

Báo cáo doanh thu, số lượng đơn, món bán chạy, giao dịch, hoàn tiền, tồn kho, chi phí nhập và hiệu quả khuyến mãi.

Nếu triển khai nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, ca làm và lịch phân công.

Đầu ra cần kiểm tra: báo cáo xác định rõ khoảng thời gian và trạng thái giao dịch; doanh thu dựa trên thanh toán hợp lệ và quy tắc hoàn tiền.

5.6. Cách theo dõi tiến độ và cộng tác

| Công cụ / hoạt động | Cách áp dụng đề xuất |
| --- | --- |
| Backlog / Issues | Mỗi chức năng hoặc lỗi là một nhiệm vụ có mô tả, người phụ trách, mức ưu tiên và tiêu chí hoàn thành. |
| Milestones | Tạo milestone theo bốn Sprint, gắn các Issue liên quan để theo dõi phạm vi. |
| Commits | Commit theo thay đổi nhỏ, có thông điệp mô tả đúng chức năng hoặc lỗi đã sửa. |
| Pull Requests | Khi sử dụng, liên kết PR với Issue và nhờ thành viên khác kiểm tra trước khi hợp nhất. |
| README.md | Ghi mục tiêu, công nghệ, cấu trúc thư mục, hướng dẫn cài đặt/chạy, cấu hình môi trường và giới hạn. |
| Kiểm tra cuối Sprint | Đối chiếu chức năng, schema, API, ca kiểm thử và các việc còn tồn đọng. |

Báo cáo này không khẳng định các Sprint đã hoàn thành. Nhóm cần thay trạng thái kế hoạch bằng tiến độ thực tế và bổ sung liên kết/ảnh GitHub, commit, PR hoặc kết quả chạy thử tương ứng.

6. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 5 THÀNH VIÊN

Dựa trên danh sách thành viên trên bìa báo cáo, bảng sau là phương án phân công đề xuất theo mô-đun và Sprint. Nhóm cần điều chỉnh để khớp với công việc thực tế; mỗi nhiệm vụ nên có minh chứng trong repository hoặc tài liệu thiết kế.

| Thành viên | Vai trò đề xuất | Nhiệm vụ chính | Minh chứng nên đối chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Dương Văn Đức | Nhóm trưởng / điều phối | Thống nhất phạm vi, lập kế hoạch Sprint, theo dõi Issues/Milestones, điều phối tích hợp và tổng hợp báo cáo. | Issues điều phối, Milestones, commit/PR tích hợp, phần báo cáo tổng hợp. |
| Nguyễn Minh Đức | Phân tích nghiệp vụ / giao diện | Phân tích vai trò người dùng, quy trình nghiệp vụ, yêu cầu chức năng; hỗ trợ thiết kế HTML/CSS và luồng giao diện. | Tài liệu yêu cầu, sơ đồ quy trình, giao diện hoặc commit liên quan. |
| Nguyễn Đức Thành Đạt | Tài khoản và thực đơn | Phụ trách module auth/menu: đăng nhập, phân quyền, danh mục, món và tìm kiếm theo phạm vi nhóm thống nhất. | API/route/service, schema liên quan, testAuth.py/testMenu.py hoặc minh chứng thực tế. |
| Phạm Văn Hiệp | Đơn hàng và thanh toán | Phụ trách hoặc phối hợp module orders/payments: tạo đơn, chi tiết đơn, tính tiền, trạng thái, thanh toán và hóa đơn. | Commit/PR, ca kiểm thử tổng tiền và thanh toán, tài liệu API. |
| Nguyễn Thành Đạt | Kho, báo cáo và kiểm thử tích hợp | Phụ trách hoặc phối hợp module inventory/suppliers/reports; kiểm thử luồng tích hợp, cập nhật README và chuẩn bị demo. | Test, Issue lỗi, mô hình dữ liệu kho, báo cáo hoặc tài liệu hướng dẫn. |

Phân công trên chỉ là phương án tổ chức tham khảo dựa trên danh sách tên và các module trong tệp dự án, không phải xác nhận về đóng góp đã thực hiện. Có thể chia sẻ hoặc đổi nhiệm vụ giữa các thành viên, nhưng báo cáo cuối phải phản ánh đúng người thực hiện và bằng chứng tương ứng.

6.1. Quy tắc phối hợp

Mỗi Issue có một người phụ trách chính và tiêu chí hoàn thành rõ ràng.

Thành viên cập nhật tiến độ, báo sớm khi bị chặn và không để công việc tích hợp đến sát hạn mới xử lý.

Thay đổi cơ sở dữ liệu cần được thông báo cho các thành viên phụ trách API liên quan.

Các chức năng ảnh hưởng đến tiền, thanh toán và tồn kho cần được review và kiểm thử kỹ.

Cuối mỗi Sprint, nhóm tổng hợp việc hoàn thành, việc còn lại, lỗi đã biết và kế hoạch Sprint tiếp theo.

7. KIỂM THỬ, BẢO MẬT VÀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

7.1. Kế hoạch kiểm thử

| Mã | Trường hợp kiểm thử | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC01 | Đăng nhập với thông tin hợp lệ. | Đăng nhập thành công và trả thông tin tài khoản theo quyền. |
| TC02 | Tài khoản bị khóa thử đăng nhập. | Hệ thống từ chối tài khoản không hoạt động. |
| TC03 | Người không có quyền thử sửa giá món. | Backend từ chối thao tác không được phép. |
| TC04 | Tạo đơn không có món hoặc có số lượng không hợp lệ. | Backend từ chối và trả thông báo lỗi phù hợp. |
| TC05 | Tạo đơn có nhiều món và khuyến mãi hợp lệ. | Tổng tiền/giảm giá được backend tính đúng theo quy tắc. |
| TC06 | Gửi yêu cầu xác nhận thanh toán lặp lại. | Không ghi nhận thanh toán trùng; trạng thái giao dịch nhất quán. |
| TC07 | Xác nhận phiếu nhập hợp lệ. | Tồn kho tăng và lịch sử kho được ghi nhận đúng. |
| TC08 | Điều chỉnh tồn kho không có lý do hoặc số lượng không hợp lệ. | Yêu cầu bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin theo quy tắc. |
| TC09 | Áp dụng mã khuyến mãi hết hạn. | Không áp dụng giảm giá. |
| TC10 | Tạo báo cáo có khoảng thời gian xác định. | Chỉ tính giao dịch thuộc điều kiện thời gian/trạng thái đã quy định. |

7.2. Bảo mật và độ tin cậy

Xác thực người dùng và kiểm tra quyền tại backend, không chỉ ẩn nút ở giao diện.

Lưu mật khẩu dạng hash; không ghi mật khẩu, token hoặc chuỗi kết nối nhạy cảm vào repository.

Đặt thông tin cấu hình trong .env và loại tệp này khỏi commit công khai.

Kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý lỗi truy vấn và dùng truy vấn có tham số để hạn chế SQL injection.

Dùng transaction khi cập nhật nhiều bảng liên quan đến đơn hàng, thanh toán, hóa đơn hoặc tồn kho.

Ghi lịch sử đối với hủy đơn, hoàn tiền và biến động kho; không xóa tùy tiện dữ liệu giao dịch.

7.3. Sử dụng AI có trách nhiệm

AI có thể được dùng để giải thích lỗi Python/Flask, gợi ý cấu trúc module, đề xuất ca kiểm thử hoặc hỗ trợ biên tập tài liệu. Mọi gợi ý phải được nhóm kiểm tra bằng cách đọc hiểu, chạy thử và đối chiếu với yêu cầu nghiệp vụ. Không sử dụng đầu ra AI như bằng chứng rằng chức năng đã chạy thành công.

| AI hỗ trợ | Nhóm cần thực hiện |
| --- | --- |
| Gợi ý user story, quy trình hoặc quy tắc nghiệp vụ. | Đối chiếu với tài liệu dự án và thống nhất yêu cầu cuối cùng. |
| Giải thích lỗi hoặc đề xuất đoạn mã. | Đọc hiểu, chạy thử, review và sửa theo cấu trúc thật của repository. |
| Gợi ý dữ liệu biên và ca kiểm thử. | Thực thi test, ghi lại kết quả thực tế và sửa lỗi phát hiện được. |
| Chỉnh sửa câu chữ báo cáo. | Kiểm tra nội dung, số liệu, công nghệ, trạng thái Sprint và minh chứng trước khi nộp. |

Nhật ký sử dụng AI nên ghi mục đích, nội dung gợi ý, cách kiểm chứng và quyết định cuối cùng. Không đưa mật khẩu, token, dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin cấu hình riêng tư vào công cụ AI.

8. KẾT QUẢ DỰ KIẾN, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Kết quả dự kiến

Có cấu trúc website Flask theo Modules với các nhóm nghiệp vụ rõ ràng.

Có thiết kế dữ liệu SQL Server phục vụ tài khoản, thực đơn, bán hàng, thanh toán, kho, nhập hàng, khuyến mãi và nhân sự.

Có danh sách API theo bốn Sprint, bao gồm 90 endpoint được liệt kê trong tài liệu API.

Hỗ trợ quy trình bán hàng từ tạo đơn đến thanh toán và hóa đơn, cùng các nghiệp vụ quản lý kho và báo cáo theo phạm vi đã triển khai.

Có kế hoạch kiểm thử và tài liệu hướng dẫn để các thành viên phối hợp phát triển.

8.2. Hạn chế và điểm cần xác nhận

Tài liệu cơ sở dữ liệu nêu 26 bảng dự kiến nhưng phần mô tả chi tiết hiện liệt kê 22 bảng; cần đối chiếu và bổ sung bốn bảng còn thiếu hoặc cập nhật lại tổng số.

Các chức năng thuộc Sprint 4, đặc biệt nhân sự, khuyến mãi và báo cáo nâng cao, cần được xác nhận phạm vi cuối cùng.

Chưa có trong bộ tệp được cung cấp bằng chứng chạy thực tế, ảnh giao diện, kết quả test hoặc lịch sử GitHub; báo cáo không khẳng định các chức năng đã hoàn thành.

Cần thống nhất rõ quy tắc thời điểm tiêu hao nguyên liệu, thanh toán trước/sau khi pha chế, hủy đơn và hoàn tiền.

Cần xác định cách tính giá vốn và chi phí nếu muốn báo cáo lợi nhuận chính xác, vì doanh thu không đồng nghĩa với lợi nhuận.

8.3. Hướng phát triển

Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến sau khi hoàn thiện kiểm soát giao dịch.

Bổ sung chức năng đặt hàng trực tuyến cho khách hàng.

Xây dựng chương trình tích điểm và quản lý khách hàng thân thiết.

Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh.

Bổ sung biểu đồ phân tích doanh thu, dự báo nhu cầu và cảnh báo nguyên liệu.

Hoàn thiện quản lý ca làm việc, chấm công và báo cáo giá vốn/lợi nhuận.

9. KẾT LUẬN

Website quản lý quán cà phê được định hướng là hệ thống hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ từ tài khoản và thực đơn đến đơn hàng, thanh toán, kho nguyên liệu, nhập hàng, khuyến mãi, nhân sự và báo cáo. Việc chia dự án thành bốn Sprint giúp nhóm phát triển theo từng nhóm chức năng, kiểm tra kết quả theo giai đoạn và giảm rủi ro khi tích hợp.

Thiết kế sử dụng Python, Flask, HTML/CSS và SQL Server, tổ chức backend theo Modules nhằm giúp mã nguồn dễ hiểu và dễ bảo trì. Các quy tắc nghiệp vụ về phân quyền, tính tiền ở backend, bảo toàn lịch sử giao dịch, xác nhận thanh toán và ghi nhận biến động kho là cơ sở quan trọng để hệ thống hoạt động nhất quán.

Trước khi nộp báo cáo cuối cùng, nhóm cần cập nhật tiến độ thực tế, phân công đúng đóng góp của năm thành viên, bổ sung ERD/schema đã chốt, ảnh giao diện, kết quả kiểm thử và liên kết GitHub. Những điểm chưa triển khai cần được ghi rõ thay vì trình bày như kết quả đã hoàn thành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu dự án nhóm cung cấp: “Chi tiết nội dung các phần báo cáo dự án website quản lý quán cà phê”.

[2] Tài liệu dự án nhóm cung cấp: “Phân tích nghiệp vụ website quản lý quán cà phê”.

[3] Tài liệu dự án nhóm cung cấp: “Danh sách bảng Database website quản lý quán cà phê theo 4 Sprint”.

[4] Tài liệu dự án nhóm cung cấp: “Danh sách API website quản lý quán cà phê theo 4 Sprint”.

[5] Tài liệu dự án nhóm cung cấp: “Cấu trúc dự án website quản lý quán cà phê”.

[6] Ian Sommerville, Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering, Pearson Education, 2020.